***PROYECTO: “AsociateYa.com”***Integrantes – Año 2015

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Legajo | Nombre | E-Mail |
| 134868-1 | Budic, Hernán | budichernan@gmail.com |
| 137051-0 | Croci, Federico | fedecroci@hotmail.com |
| 128257-8 | Rodriguez, Maximiliano | maximilianorodriguezt@gmail.com |
| 143069-5 | Tiberti, Franco | franco.tiberti87@gmail.com |

*Profesores:****Director de Cátedra:*** *Dra. Inés Casanovas*  
***Profesor a cargo del curso:*** *Ing. Gabriela Salem*  
***Profesor a cargo del proyecto:*** *Ing. Federico Casuseslu, Ing. Nicolás Rodriguez*  
***Controller:*** *Ing. Gabriela Salem*

**Historial de Revisión**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fecha | Versión | Descripción | Autor |
| 1/5/2015 | 1 | Identificación de riesgos inicial. | Croci, Federico Nicolás |
| 11/5/2015 | 2 | Redefinición de riesgos. | Croci, Federico Nicolas |
| 20/5/2015 | 2.1 | Redefinición de los enunciados utilizando la representación de Gluch | Rodriguez,Maximiliano |
| 25/5/2015 | 2.2 | Elaboración de plan de contingencia para riesgos con alta probabilidad de ocurrencia | Rodriguez,Maximiliano |

# **Objetivo**

Describe el objetivo del documento. Debe comenzar siempre con el siguiente texto: “El siguiente documento tiene como objetivo”

# **Lista de Riesgos**

| **Id** | **Descripción** | **Fecha** | **Contexto** | **Probabilidad de Ocurrencia** | **Impacto** | **Exposición** | **Plan de Acción** | **Vigente** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dado que el equipo de trabajo se está capacitando en las tecnologías para el desarrollo, entonces posiblemente se presenten dificultades en su aplicación. | 29/4/2015 | Los integrantes del equipo no tienen experiencia con las tecnologías HTML, javascript y PHP. | Alta | Medio.  Retraso en el calendario. | Importante | Mitigación y Contingencia | Vigente |
| 2 | Dado que el equipo no tiene un experto en asuntos legales, entonces posiblemente aparecerán incógnitas que no se puedan resolver dentro del equipo. | 29/4/2015 |  | Baja | Alto. Modificación del alcance del proyecto. | Moderado | Mitigación | Vigente |
| 3 | Dado que el equipo de trabajo no tiene experiencia previa como equipo, entonces posiblemente la dinámica de equipo podría entorpecerse. | 29/4/2015 | Los integrantes del equipo no tienen experiencia trabajando en equipo. | Baja | Medio.  Retraso en el calendario. | Tolerable | Mitigación | Vigente |

# **Planes de Acción**

Descripción de los planes de acción definidos para los riesgos de mayor exposición.

| **Id** | **Estrategia** | **Descripción de la Acción** | **Disparadores del Plan** | **Responsable** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Mitigar | El equipo de trabajo se capacitara en las tecnologías a utilizar orientándose a explorar soluciones ya probadas. | Imposibilidad de avance en el desarrollo. | Project Manager |
| 1.2 | Contingencia | Se redefinirán los tiempos por tarea y/o se modificará el calendario laboral | Retraso respecto de la planificación | Project Controller |
| 2 | Mitigar | Conseguir asesoramiento legal externo. | Aparición de una incógnita referida a lo legal. | Analista funcional |

# **Criterios**

En esta sección se describen los criterios adoptados para la gestión de riesgos.

## Probabilidad, Impacto y Exposición

Se adopta un enfoque cualitativo, por lo que los atributos de Probabilidad de Ocurrencia e Impacto se clasifican en Alto, Medio, Bajo. A su vez la Exposición se calcula en función de la siguiente matriz.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Probabilidad de Ocurrencia** | | |
| **Impacto** | Alto | Medio | Bajo |
| Alto | Importante | Importante | Moderado |
| Medio | Importante | Moderado | Tolerable |
| Bajo | Moderado | Tolerable | Tolerable |

## Estrategias

A partir de la Lista de Riesgos priorizada y los atributos de probabilidad de ocurrencia e impacto, se deberá seleccionar una estrategia para los riesgos a tratar, y en consecuencia el plan de acción.

Las estrategias posibles son:

* Evitar: Cambiar el plan de proyecto para eliminar el riesgo, se evita totalmente.
* Transferir: trasladar las consecuencias (impacto) del riesgo a una tercera parte, conjuntamente con la respuesta.
* Mitigar: reducir la probabilidad de ocurrencia de o el impacto del riesgo a niveles aceptables a través de acciones tempranas.
* Aceptar: el equipo de proyecto decide aceptar las consecuencias (impacto) del riesgo.

Para la selección de la estrategia se puede utilizar el siguiente cuadro como guía.

