Plan de contingencia - Ejecución

Integrantes – Año 2015

| Legajo | Nombre | E-Mail |
| --- | --- | --- |
| 134868-1 | Budic, Hernán | budichernan@gmail.com |
| 137051-0 | Croci, Federico | fedecroci@hotmail.com |
| 128257-8 | Rodriguez, Maximiliano | maximilianorodriguezt@gmail.com |
| 143069-5 | Tiberti, Franco | franco.tiberti87@gmail.com |

Profesores:

Director de Cátedra: Dra. Inés Casanovas

Profesor a cargo del curso: Ing. Gabriela Salem

Profesor a cargo del proyecto: Ing. Federico Casuseslu, Ing. Nicolás Rodriguez

Controller: Ing. Gabriela Salem

Historial de Revisión

| Fecha | Versión | Descripción | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 07/10/2015 | 1.0 | Elaboración del documento | Rodriguez, Maximiliano |

Modificaciones de la línea base del proyecto

Procedimiento correspondiente al punto id 1.2 del plan de acción enunciado en el documento “Gestión de Riesgos v2.2.doc”

En la versión del Gantt correspondiente a este documento se realizaron las siguientes modificaciones, como plan de contingencia ante una mala estimación inicial:

- Incremento de horas hombre en tareas de desarrollo desde agosto de 2015

- Reducción de horas de revisión entre pares

- Ampliación el calendario laboral:

  - Fines de semana, incrementando de 3hs a 6hs los sábados y de 4hs a 9hs los domingos.

  - Días de semana, incrementando de 1 a 2hs por día